- קבוצת פאנל  - 
הציגו PROTOTYPE על בסיס PRD  ללא קוד, המשתמש היה חלק מהקבוצה והיה חשוב לו שהשאלון יהיה גמיש ונתון לשינוי בצורה קלה על ידי צוות הפיתוח, שיהיה קריא ואינטואיטיבי ועם סינונים נוחים למקרה שיש הרבה מועמדים.

  - שיתוף הידע:

    - הכרות עם הצורך העסקי עזרה מאוד

    - עבודה צמודה עם הלקוח תוך כדי תהליך העבודה עזרה ותרמה

    - שילוב איש UX תרם מאוד

  - אם היינו מתחילים מחדש מה היינו עושים:

    - העמקה בGIT מראש

- קליניקה
הציגו PROTOTYPE על בסיס PRD וקוד , המשתמש היה חלק מהקבוצה וחידד רבות על בסיס הכאב שלו מהמצב הקיים היום, היה חשוב לו הUI שיהיה יפה ונעים לעין

  - שיתוף ידע

    - הכנה מול המשתמשים עוד לפני הסדנה חידדה ודייקה את הצורך

    - נדרש התמקדות בMVP הנכון לגרסה הראשונית

  - אם היינו מתחילים מחדש מה היינו עושים:

    - יישור קו עם כל ההתקנות הנדרשות מראש

    - להתחיל עם הGIT כבר בתחילת הפרויקט

  - AGENT OF THE DAY

    - Storming brain

    - Product brief

- פורטל למנהל
הוצג PROTOTYPE על  בסיס PRD וקוד, הפרויקט הוא פרויקט גדול ונרחב ולכן הוצג רק חלק קטן מהיכולות האפשרויות . במהלך היום חודד הצורך ונכתב אפיון חלקי וגם הועלו גם פיצ'רים מעניינים למדידת דופק עבור היחידה אותו הוא מנהל ומדד בריאות המנהל כלפי עובדיו.

  - שיתוף ידע:

    - האיג'ינט של הQA לא מספיק מדויק

    - נדרשת למידה נרחבת יותר של הGIT לפני השימוש

    - אחרי כל איג'ינט לחזור ולהריץ שוב (project context)

    - צריך להריץ את האיג'ינט של האנליסט כמה פעמים כדי לוודא שהכל מוגדר בצורה ברורה

  - אם היינו מתחילים מחדש מה היינו עושים:

    - היינו ממקדים את התוצר הסופי שאיתו אנחנו רוצים לצאת מהסדנה ולא את כל הפרויקט

    - היינו עושים הכנה מראש

- הארכות חוזים
הוצג PROTOTYPE על  בסיס PRD וקוד, המשתמש היה חלק מהקבוצה והוצג מוצר מלא עם רוב הפיצרים הנדרשים עם העמקה בפרטים הקטנים באפיון.

  - שיתוף ידע

    - לאחר הPRD חייב לתכנן UX\UI נכון עם איש המקצוע ולא לתת לקלוד לעשות לפי ראות עיניו

  - אם היינו מתחילים מחדש מה היינו עושים:

    - היינו יושבים הרבה יותר עם המשתמשים כדי להבין את כל הלוגיקות

  - AGENT OF THE DAY

    - PRD AGENT

- דגלונים
הוצג PROTOTYPE על  בסיס PRD, הUX נעשה על בסיס מערכת קיימת שנעשתה בFIGMA  כך שהתוצר היה שונה במראה (לטובה) משאר המוצרים שהוצגו.

  - שיתוף ידע

    - נדרש אפיון מדויק ומפורט

  - אם היינו מתחילים מחדש מה היינו עושים:

    - התקנות ופתרון בעיות טכניות לפני

- טופס הלנה בתפקיד
הוצג PROTOTYPE על  בסיס PRD, המשתמשים היו חלק מהקבוצה וחידדו מאוד את הצורך והאפיון לרמת פירוט גבוהה. ביקשו לייצר UX דומה לSNOW כדי שיהיה דומה למה שיהיה במשרד – וקלוד הצליח לבצע זאת בצורה טובה.

  - שיתוף ידע

    - הכשרת עובדים (המשתמשים לא הטכנולוגיה) על הכלי

    - לבוא עם אפיון רזה ולהעמיק תוך כדי

    - לעשות יום כזה יום בחודש

  - אם היינו מתחילים מחדש מה היינו עושים:

    - עבודה מקבילית

    - לא לתת לקלוד פתרון

  - AGENT OF THE DAY

    - SALLY

    - JOHN

תובנות כלליות מהיום:

- UX  לא יצירתי, הכל נראה פחות או יותר אותו דבר

- משתמשת: גיליתי את אמריקה, חובה לשבת יום שלם על כל צורך מיישם + משתמש

- משתמשת: אי אפשר לחזור אחורה, זה גורם לתיאום ציפיות מול המשתמש ואין אכזבות ותסכול ללקוח , צריך לעשות יום כזה פעם בחודש

- מיישם: התנסות טובה, מועילה , אהבתי את עבודת הצוות

- מנהלת מוצר: ערך מוסף לתוצאה הסופית ולתוצר בזכות התהליך

- מפתח: תהליך טוב , צריך עכשיו להבין מה עבד טוב יותר ומה פחות

- בודקת: לשלב QA כבר בשלבים הראשונים עם המשתמשים

- בודקת: שילוב QA מהשלב הראשון, לא לפחד להתנסות ולא לפחד לערער על מה שהקלוד אומר

- מיישמת: אוהבת את קלוד

- מפתח: היה כיף להתנסות על פרויקט אמיתי

- מיישמת: התנסות טובה, נדרשת הכנה עם הGIT

- מיישמת: חסר אנשי פיתוח שיעטפו יותר לליווי הטכני עם הGIT ושימוש נכון באיג'ינטים

- מפתח: נהנתי, ראיתי את היעילות של עבודה בצוות , לא תמיד אפשר לבצע את ביום יום אבל גם רגעים קטנים של עבודת צוות שווים את זה

- מפתחת: ישיבה ביחד עם המשתמש ומנהל המוצר ביחד על הPRD, יותר טוב לפתח כשאתה מבין מה אתה מפתח חשובה מאוד הישיבה ביחד, קיימים פערים טכניים

- מיישמת: אנחנו בעידן חדש , ימים מרוכזים עם המשתמשים- ליישר PRD וUX  תורמים רבות ורק אז לעבור לפיתוח, התנסות טובה. לפרויקטים אמיתיים לא נכון של האנשים ישבו ביחד כל הזמן

- בודק: לומד הרבה מהישיבה עם המשתמשים והמיישם, היה קושי מבחינת הGIT

- מפתח: תענוג לשבת ולעבוד מול הלקוחות ישירות ולא רק מול המיישם ולראות בעינים את הPROTOTYPE היה כיף לעבוד בעבודת צוות ביחד

- התרשמות כללית: כולם נהנו מעבודת הצוות, מריכוז המאמץ ואמרו שזה היה יעיל ומקדם. כולם התנסו בכלי חלקם הגיעו עד לפיתוח ובדיקות וחלקם רק עם PRD וPROTOTYPE